RECOMENDA-SE A CONSULTA AO MANUAL DE PREENCHIMENTO

PLANO DE TRABALHO - ARENINHA

PREFEITURA

Plano de Trabalho conforme Decreto 65.084 de 23/07/2020, alterado pelo Decreto nº 66.246 de 19/11/2021, em atendimento ao Artigo 116, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, à Lei nº 6.444 de 20/11/1989, nos moldes do disposto no Decreto nº 52.479 de 14/12/2007 e no Decreto nº 66.173 de 26/10/2021.

| 2º Item – OBJETO DO CONVÊNIO |
| --- |
| 1) PROJETO ARENINHA – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS ESPORTIVOS CONSTITUÍDO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E QUADRA DE BASQUETE DE RUA 3X3 |
| 3º Item – DADOS CADASTRAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL (Conveniada) |
| 2) Nome |
| 3) CNPJ | 4) Endereço | 5) Nº |
| 6) CEP | 7) DDD | 8) Telefone | 9) E-mail institucional |
| 4º Item – PREFEITO MUNICIPAL |
| 10) Nome | 11) RG | 12) CPF |
| 13) Período do Mandato .......... / .......... / ........... à .......... / .......... / .......... | 14) E-mail institucional | 15) E-mail pessoal |
| 5º Item – GESTOR MUNICIPAL DO CONVÊNIO |
| 16) Nome | 17) RG | 18) CPF |
| 19) Endereço Comercial | 20) Nº | 21) CEP |
| 22) Município | 23) E-mail institucional |
| 24) DDD | 25) Telefone Comercial | 26) Telefone Celular |
| 6º Item – ENGENHEIRO OU ARQUITETO |
| 27) Nome | 28) RG | 29) CPF |
| 30) Profissão (Engenheiro ou Arquiteto) | 31) Nº CREA/CAU | 32) Nº ART/RRT |
| OBS.: 1) Enviar guia da ART/RTT com o comprovante de pagamento, conforme Manual de Preenchimento. |
| 7º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO |
| 33) Endereço | 34) Nº | 35) Bairro |
| 36) CEP | 37) Tipo de Logradouro e Descrição Física do Local (Características) | 38) Metragem |
| DECLARAÇÃO Eu, ____________________________________________________, Prefeito Municipal, declaro para fins de instrução do convênio em epígrafe e em atendimento ao Decreto 65.084 de 23 de julho de 2020, artigo 1º, parágrafo único, item “1.a” que a área em que será instalado o PROJETO ARENINHA constitui bem público de uso comum do povo, nos termos do Artigo 99, Inciso I, do Código Civil, sendo este, o local mais adequado e acessível a toda população. OBS.: 1) Enviar mapa do município ou croqui identificando local da construção da base contendo o nome das ruas de maneira LEGÍVEL. |

OU

| 7º Item – LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – BEM DE USO ESPECIAL |
| --- |
| 33) Endereço | 34) Nº | 35) Bairro |
| 36) CEP | 37) Nº da Matrícula do Imóvel | 38) Nº do Livro do Registro Geral |
| OBS.: Enviar a CERTIDÃO ATUALIZADA do imóvel destinado ao local de execução do objeto do convênio, devidamente REGISTRADA EM NOME DA PREFEITURA junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Caso o imóvel não seja de propriedade da Prefeitura, a certidão atualizada deverá estar acompanhada de contrato ou publicação em Diário Oficial que comprove a posse direta do imóvel pelo município. 2) Enviar mapa do município ou croqui identificando local da local de execução do objeto contendo o nome das ruas de maneira LEGÍVEL. |
| 8º Item – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO |
| 39) O presente Convênio tem por objetivo o fornecimento e instalação de “MÓDULOS ESPORTIVOS” para prática de atividades físicas e esportivas, conforme art. Dimensões: Módulo 01: 01 (uma) quadra de gramado sintético, com iluminação e arquibancada; Área (LxP) (20,5 x 35,0) metros – 717,5m² Módulo 02: 01 (uma) quadra de basquete 3x3 (três por três), com iluminação. Área (LxP) (20,5 x 15,0) metros – 307,5m² Capacidade de lotação: aproximadamente 100 pessoas sentadas. |
| 9º Item – METAS A SEREM ATINGIDAS COM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO (OBJETO DO CONVÊNIO) |
| 40) Oferecer à população equipamento adequado à prática desportiva, ampliando a oferta de atividades físicas disponíveis, visando promover a melhora da qualidade de vida e saúde de seus frequentadores, em atendimento ao contido nos artigos 264 e 265 da Constituição Estadual Paulista. |
| 10º Item – FASES DE EXECUÇÃO DA BASE E DOS MODULOS ESPORTIVOS |
| Item | 41) Especificações | Prazo em dias |
|  |  | Mínimo | Máximo |
| (1) | Preparação do Terreno pelo Município | - | 10 |
| (2) | Execução da Base pelo Estado | 11 | 35 |
| (2) | Implantação e conclusão da instalação dos “Módulos Esportivos” pelo Estado | 36 | 65 |
| LEGENDA: (1) Preparação do Terreno pelo Município - Prazo máximo de 10 (dez) dias (2) Execução da Base pelo Estado: Prazo máximo de 25 (vinte e cinco) dias após a assinatura do Termo de Convênio (3) Implantação e conclusão da instalação dos “Módulos Esportivos” : Este item e seu prazo de execução, será iniciado quando do Ateste (De Acordo) do engenheiro ou arquiteto responsável e do prestador de serviço quanto a perfeita execução da “base”. Prazo máximo de 30 (trinta) dias para a empresa contratada pela Secretaria Estadual de Esportes iniciar e concluir a instalação dos Módulos Esportivos. |
| 11º Item – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA CONVENIADA |
| O Município Convenente deverá apresentar os seguintes atos preparatórios e que serão supervisionadas durante o convênio: Instalar uma placa em chapa de aço galvanizada de identificação do objeto do convênio, conforme modelo do Governo do Estado de São Paulo. Autorizar a implantação da base dos "Módulos Esportivos” em terreno próprio do município ou com posse comprovada, a ser designado pela Prefeitura, mediante Lei ou licença do Poder Executivo ou Legislativo, inclusive aprovando a base executada pela Licitante contratada no Departamento de Obras do Município (ou equivalente), isento de taxas de análise da documentação exigida para construções no município. Fornecer o terreno para a execução da base que deverá ser absolutamente plano, horizontal, em área municipal apropriada às práticas desportivas e para tanto deverá ser submetido previamente à apreciação, acompanhado de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, com declividade de meio a um por cento (0,5 – 1,0%) a partir do centro do campo. Deverá ter resistência suficiente para receber o embasamento movível da quadra e seus módulos. O grau de compactação mínimo requerido a ser atingido na compactação de cada camada deverá ser de noventa por cento (90%) PN referente ao ensaio de compactação Proctor (ABNT-MB-33/Energia Normal), a ser aferido por ensaios de Hilf-Proctor. A compactação deverá ser efetuada com rolo compactador tipo tamping em camadas lançadas de o vinte (20) centímetros totalizando um mínimo de quatro (4) camadas, prevendo-se o mínimo de cinco (05) passadas do rolo compactador por camada, ressalvando o grau de compactação mínimo indicado. A espessura da camada, o tipo e o número de passagens do equipamento de compactação poderão ser alterados em função de observações feitas durante os trabalhos iniciais. Todo o apoio técnico e o acompanhamento durante a execução deverá ser realizada junto com um engenheiro civil e/ou responsável do Município, minimizando possíveis divergências durante a instalação dos referidos Módulos. Durante a preparação do terreno, a praça de compactação deverá ser mantida com declividade mínima de 0,5-1,0 % para permitir o rápido escoamento das águas de chuva, devido às superfícies serem seladas com rolo liso em instante imediatamente anterior e escarificadas a posteriori. As cotas finais do aterro compactado deverão obedecer ao estabelecido nos desenhos de projeto, fornecidos pela licitante contratada. Equipamentos Sugeridos: 01 Escavadeira Hidráulica; 04 Caminhão basculante; 01 Rolo Compactador, 01 Motoniveladora, 01 Retroescavadeira, 01 Caminhão Pipa com capacidade de 5,0 m3 e 01 Arado para trator com 04 discos. Deverá, ainda, projetar e fornecer os seguintes itens complementares, de modo a permitir a execução das obras e, depois, o uso e a manutenção dos "Módulos Esportivos": Entrada de energia, com caixa de entrada, medição para pontos de luz e força (nos padrões da concessionária local) necessários para execução das obras e iluminação do parque esportivo. |
| 12º Item – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO |
| 42) DECLARAÇÃO Declaramos que as AÇÕES que visam a execução do objeto do convênio serão praticadas, fielmente, nos prazos preestabelecidos no ITEM 10 do presente Plano de Trabalho, sob pena de rescisão unilateral do Convênio pelo Estado. |
| 13º Item – DECLARAÇÃO DE QUE A CONVENIADA REALIZARÁ OS ATOS PREPARATÓRIOS |
| 43) DECLARAÇÃO Declaramos que o município assegura a realização dos ATOS PREPARATÓRIOS descritos no item 11º deste plano de trabalho e seguindo as especificações nele constante, visando a execução da “base” e instalação dos equipamentos do Projeto Areninha. |
| 14º Item – DECLARAÇÃO QUE PARA A RELIZAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONVÊNIO NÃO RECEBEU OUTROS RECURSOS |
| 44) DECLARAÇÃO Declaramos que não assinamos convênio com o mesmo objeto com outras Secretarias de Estado ou Ministérios. |
| 15º Item – LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA |
| 45) LAUDO TÉCNICO Objeto do Convênio: PROJETO ARENINHA Local da Construção da Base: .............................................................. Engenheiro ou Arquiteto:............................................. Realizei vistoria do local onde será executada a “base” e a instalação dos módulos acima mencionados, e constatei que o terreno se encontra em condições de receber a execução da base e a instalação do objeto deste convênio, com toda infraestrutura necessária em atendimento a legislação Municipal, Estadual e Federal vigente. Cabe a mim, como Responsável Técnico da Prefeitura acompanhar a execução da base e a instalação dos módulos esportivos. |
| 16º Item – ASSINATURAS |
| 46) __________________________________________ ____________ / ___________ / ____________ (Local) (Data) 47) 48) ___________________________________________ __________________________________________ Nome:_____________________________________ Nome:____________________________________ Cargo: Prefeito(a) Municipal Cargo: Gestor 49) __________________________________________ Nome:____________________________________ Cargo: Engenheiro/Arquiteto |